# aklein.tech — Full-Stack Personal Portfolio Platform

Owner: gnt cnt / aklein.tech    Version: v0.2-final    Status: Final - Source of Truth    Last updated: 2026-09-17

# 1. Purpose

Dokumen ini adalah source of truth untuk perencanaan, implementasi, dan kelanjutan proyek portfolio full-stack untuk domain aklein.tech.

Dokumen ini menyatukan ide, scope, arsitektur, keputusan teknis, milestone, dan progress agar pengerjaan bisa dilanjutkan tanpa kehilangan konteks.

# 2. Product Vision

Membangun personal branding website yang bukan hanya tampilan profil, tetapi sebuah full-stack portfolio platform yang modern, meyakinkan, dan mudah dijelaskan saat interview.

Public side ditujukan untuk recruiter/visitor, sementara private/admin side dipakai untuk mengelola konten secara rapi dan terstruktur.

Proyek ini juga harus menunjukkan kualitas engineering: struktur folder rapi, separation of concerns, validasi yang benar, database layer yang jelas, autentikasi, dan deployment production-ready.

# 3. Target Outcome

Profil profesional yang modern dan meyakinkan.

Alur data yang jelas dari UI, validasi, server logic, hingga database.

Contoh project yang kuat untuk dijelaskan saat interview atau presentasi portofolio.

Codebase yang enak dibaca ulang, dipelajari ulang, dan dikembangkan bertahap.

# 4. Scope

## In scope

Home / landing page personal branding

About

Skills

Projects

Experience / Education

Contact

Blog / notes (opsional)

Admin login

Dashboard CRUD

Database-driven content

Contact form

File upload / media handling

SEO basics

## Out of scope (initially)

Mobile app

Microservices

Complex analytics platform

Multi-tenant SaaS

Real-time collaboration

# 5. Tech Stack

Frontend / full-stack framework: Next.js (App Router)

Language: TypeScript

UI: Tailwind CSS + shadcn/ui

Animation: Framer Motion

Forms: React Hook Form + Zod

Database: PostgreSQL

ORM: Prisma

Auth: Auth.js / NextAuth

Storage: Provider storage belum dikunci; akan diputuskan saat implementasi jika memang dibutuhkan

Deploy: Vercel

Version control: Git + GitHub

# 6. Architecture Principles

Pisahkan UI, server actions, services, repositories, dan schema.

Gunakan komponen reusable dan typed data flow.

Validasi input pada boundary dengan Zod.

Jangan menaruh logic server di client component.

Buat codebase yang mudah dijelaskan di interview dan mudah di-maintain.

# 7. Proposed Folder Structure

src/
  app/
    (public)/
    (auth)/
    (dashboard)/
    api/
  components/
    ui/
    layout/
    sections/
    forms/
    shared/
  lib/
    db/
    auth/
    validations/
    utils/
    constants/
  server/
    actions/
    services/
    repositories/
  hooks/
  types/
  styles/
  prisma/

# 8. Data Model (initial draft)

User

Project

Post

Skill

Experience

ContactMessage

Media

Tag

# 9. Milestone Log

## Phase 0 - Documentation & Planning

Goal: Mengunci visi, scope, stack, dan struktur.

Status: Completed

Completed:

Menetapkan proyek sebagai full-stack personal portfolio platform.

Menentukan arah stack inti.

Menetapkan kebutuhan SDD + context.md sebagai source of truth.

Mendefinisikan milestone/progress tracking.

Next:

Finalisasi scope MVP.

Finalisasi content model dan page list.

Finalisasi struktur folder awal.

## Phase 1 - Project Bootstrap

Goal: Membuat repo dasar dan skeleton yang siap berkembang.

Status: Planned

Next:

Initialize Next.js + TypeScript.

Install styling dan UI foundation.

Konfigurasi lint, formatting, dan alias path.

Siapkan env template.

Buat base layout dan navigasi.

## Phase 2 - Public Portfolio MVP

Goal: Menyelesaikan halaman publik yang layak dipakai untuk recruitment.

Status: Planned

Next:

Hero section.

About.

Skills.

Projects.

Experience / education.

Contact section.

Responsive polish.

## Phase 3 - Database & Content Layer

Goal: Memindahkan konten ke entity berbasis database.

Status: Planned

Next:

Buat Prisma schema.

Jalankan migration.

Siapkan seed data.

Baca konten dari DB.

Refactor komponen agar reusable dan data-driven.

## Phase 4 - Auth & Admin Dashboard

Goal: Mengaktifkan pengelolaan konten yang terproteksi.

Status: Planned

Next:

Login.

Session handling.

Protected routes.

Dashboard shell.

CRUD untuk content.

## Phase 5 - Production Hardening

Goal: Menjadikan proyek siap dipublikasikan dan dipercaya.

Status: Planned

Next:

SEO.

Metadata.

Sitemap.

Error handling.

Security checks.

Stabilitas file upload.

Final deploy.

# 10. Decisions Log

| Date | Decision | Reason |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-08 | Use Next.js + TypeScript as core stack | Strong market relevance and good for full-stack learning |
| 2026-09-08 | Build as a full-stack portfolio platform, not static-only site | Higher portfolio value and better interview story |
| 2026-09-08 | Maintain SDD + context.md as source of truth | Avoid losing progress and decisions |

# 11. Risks & Notes

Scope dapat melebar terlalu cepat; jaga MVP tetap kecil dan selesai.

Jangan over-engineer sebelum public MVP selesai.

Setiap keputusan besar harus dicatat agar konteks tidak hilang.

Update dokumen ini setelah setiap milestone atau keputusan teknis penting.

# 12. Update Rule

Setiap selesai task, update status phase.

Catat pekerjaan yang selesai.

Catat next step.

Catat notes atau blocker bila ada.

# 13. Current Snapshot

Current phase: Phase 0 - Documentation & Planning

Current focus: Mengunci visi, scope, stack, dan struktur dasar.

Current blockers: None

Immediate next step: Finalisasi SDD, context.md, lalu mulai project bootstrap.